# Alternatives de double bascule (entre sites et entre hébergeurs)

« Domaine » veut dire abeille-cyclotourisme.fr

Exigence : pas d’interruption de service, continuité d’URL

# Solution retenue

# 3 mois chez Dreamhost et Site Courant géré chez les 2 hébergeurs

DNS-sec pas activé sur Site Courant

Création domaines chez o2switch (abeille-cyclotourisme.fr, 2000.abeille-cyclotourisme.fr, bourbier.abeille-cyclotourisme.fr), À priori, ne pas utiliser le dossier racine « public_html » de o2switch

Chargement Site Courant sur serveurs d’o2switch. (2000.abeille-cyclotourisme.fr à chemin modifié pour pointer sur le répertoire du Domaine (abeillle-cyclotourisme.fr) et bourbier.abeille-cyclotourisme.fr) par téléversement par deux utilisateurs SFTP : 6,5 Go en moins d’une heure à 1000Mb/s

22 juin. Randonnées de la Malmaison, sur le Site Courant, avant bascule des DNS

Mi-juillet: Bascule des DNS du Domaine entre hébergeurs (24h de propagation DNS)

Démobilisation Dreamhost

Création sur o2switch d’un espace pré-production (associé à abeille-cyclotourisme.fr)

Création et tests continus nouveau site chez o2switch

Début octobre 2025 (avant le 23, date d’expiration du Domaine), transférer registrar de bookmyname vers o2switch, si toujours souhaité (je déconseille)

1er décembre. Nouveau site prêt à recevoir le programme vélo du 1Er trimestre 2026 (pour publication avant 2026)

Mi-décembre. Réception nouveau site chez o2switch dans son espace de pré-production

Décroisement. 2000 cesse de pointer sur le Domaine (le libérant), le [maintenant ancien] Site Courant bascule sur internet sur le sous-domaine 2000.abeillle-cyclotourisme.fr

Par simple commande sur le C_Panel, nouveau site sur espace de pré-production bascule sur le Domaine maintenant libre (abeille-cyclotourisme.fr). Y ajouter Certificat lets’encrypt (si pas encore fait) redirections vers http://abeille-cyclotourisme.fr/ et surtout vers https, corrections wordpress manuelles de paramétrage de liens éventuels pointant en dur. Ce qui migre le Nouveau Site vers le Domaine.

Question résiduelle. Est-il préférable qu’un site wordpress ait ses données réellement contenues dans le dossier du Domaine plutôt que dans « public_html » ou dans un sous-domaine ? Si oui, comment corriger ce qui précède ?

Mi décembre : Bascule du Site Courant vers le nouveau site (chez o2switch, sans intervention sur les DNS)

Inutile d’envisager créer domaine ancien chez o2switch (2000.abeille-cyclotourisme.fr) : c’est fait, il faut juste lui adapter

le fichier de configuration .htaccess, et pas besoin de charger ses données une nouvelle fois par SFTP car tout est déjà sur les serveurs d’o2switch.

# Annexe – Solutions non retenues

# 9 mois chez Dreamhost et nouveau site géré chez les 2 hébergeurs (meilleure alternative si pas d’autre solution conforme)

Début mai. Création immédiate compte new-webmaster et affectation staging domain (dans un staging site) chez Dreamhost. URL du type 2025xyz.dreamhosters.com

Création immédiate et tests continus nouveau site chez Dreamhost

Fin octobre. Réception nouveau site chez Dreamhost

Décroisement DNS chez old-webmaster entre abeille-cyclotourisme.fr et 2000.abeille-cyclotourisme.fr ; affectation abeille-cyclotourisme.fr (ainsi libéré) à new-webmaster sans transfert des fichiers associés ; Croisement DNS chez new-webmaster (et compléments dédié éventuels word`rdpress équivalent), ce qui entraine, sans interruption de service, la

Fin octobre. Bascule vers nouveau site (chez Dreamhost)

Création domaines chez o2switch (abeille-cyclotourisme.fr, bourbier.abeille-cyclotourisme.fr, 2000.abeille-cyclotourisme.fr)

Chargement Site Courant sur serveurs d’o2switch (2000.abeille-cyclotourisme.fr, et bourbier.abeille-cyclotourisme.fr)

Migration-Chargement nouveau site wordpress des serveurs Dreamhost vers serveurs o2switch (asur beille-cyclotourisme.fr), assistés par o2switch

Fin octobre. Bascule entre hébergeurs (24h de propagation DNS)

Démobilisation Dreamhost

# 15 jours chez Dreamhost et ancien site géré chez les 2 hébergeurs (solution écartée pour sécurisation accompagnement web des randonnées de la malmaison)

Création domaines chez o2switch (abeille-cyclotourisme.fr, 2000.abeille-cyclotourisme.fr, bourbier.abeille-cyclotourisme.fr)

Chargement Site Courant sur serveurs d’o2switch. (2000.abeille-cyclotourisme.fr à chemin modifié pour pointer sur le répertoire du Domaine et bourbier.abeille-cyclotourisme.fr) par téléversement par deux utilisateurs SFTP : 6,5 Go en moins d’une heure à 1000Mb/s

Mi-mai : Bascule entre hébergeurs (24h de propagation DNS au milieu de la préparation des Randonnées de la Malmaison)

Démobilisation Dreamhost

Création tardive espace pré-production chez o2switch

Création et tests continus nouveau site chez o2switch

Fin octobre. Réception nouveau site chez o2switch:

Fin octobre : Bascule vers nouveau site (chez o2switch)

Inutile d’envisager créer domaine ancien chez o2switch (2000.abeille-cyclotourisme.fr) : c’est fait, il faut juste adapter le fichier de configuration .htaccess, et pas besoin de charger ses données une nouvelle fois par SFTP car tout est déjà sur les serveurs d’o2switch.